СОГЛАШЕНИЕ №18-41635

о проведении опытно-промышленной эксплуатации

г. Екатеринбург                                                                                     «03» сентября 2018г.

Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента автоматизации энергосистем Тюкова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности  №9С от 09.01.2018, с одной стороны, и Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. управляющего директора – главного инженера Померанца Дмитрия Ильича, действующего на основании доверенности от 18 ноября 2017г. за № 119/5-13, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о проведении опытно-промышленной эксплуатации указателей токов короткого замыкания (далее – УТКЗ) на базе контроллера ARIS производства ООО «Прософт-Системы, на следующих условиях:

- Предмет соглашения

- Предметом настоящего Соглашения является проведение опытно-промышленной эксплуатации (далее опытная эксплуатация) в действующей электрической сети Оборудования  для подтверждения теоретически обоснованных принципов определения междуфазных и однофазных замыканий в распределительных сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью.

- Заказчик предоставляет Исполнителю к установке в сети АО «ЕЭСК» Оборудование в полной и достаточной для установки комплектации, сопровождаемое проектной и технической документацией.

- Исполнитель предоставляет место установки Оборудования на объектах:

- ТП-4088, ячейка №5 КСО 292-8ПО-600УХЛ4, Московский тракт 9 км., Лесхоз, ЕЭСК Юго-Западный РЭС г. Екатеринбург;

- ПС 110 кВ Отрадная, ячейки 10 кВ №№ 13, 22, 25, 52, Отрадная, Верх-Исетский район, ЕЭСК Юго-Западный РЭС г. Екатеринбург.

- Оборудование устанавливается для его опытной эксплуатации в реальных условиях и подтверждения соответствия технических характеристик и функциональных возможностей.

- Период опытной эксплуатации составляет 24 месяца с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

- Оборудование является собственностью Заказчика. Перечень устанавливаемого в опытную эксплуатацию Оборудования указывается в Приложении № 1 к данному Соглашению.

- Стороны признают, что Оборудование будет установлено в электрической сети АО «ЕЭСК» на период опытной эксплуатации и должно быть своевременно возвращено в полном комплекте с учетом нормального износа Заказчику по истечению срока проведения его опытной эксплуатации с учетом нормального износа.

- Права и обязательства сторон

- Заказчик обязуется:

- Разработать и передать Исполнителю документацию (Приложение №6  к данному соглашению) на установку Оборудования в электрической сети АО «ЕЭСК».

- Согласовать с АО «ЕЭСК» технические решения, предусматриваемые к реализации на объектах Исполнителя в рамках опытной эксплуатации, определяемые согласно документации, приведенной в приложении №6 к данному соглашению.

- Выполнить доставку и передачу Оборудования по Акту приема - передачи Оборудования (Приложение №5 к данному соглашению) ответственному за опытную эксплуатацию сотруднику АО «ЕЭСК».

- Выполнить пуско-наладочные работы по вводу Оборудования в опытную эксплуатацию.

- Провести обучение ответственных за опытную эксплуатацию сотрудников АО «ЕЭСК» работе с Оборудованием.

- Своевременно устранять неисправности Оборудования за свой счет при условии соблюдения Исполнителем требований руководства по эксплуатации Оборудования.

- После прекращения опытной эксплуатации или досрочного расторжения настоящего соглашения вывезти оборудование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по акту приема-передачи оборудования.

- Выполнить монтаж Оборудования на указанных в п.1.3 объектах АО «ЕЭСК» в течение 20 рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи оборудования.

- Своевременно выполнить демонтаж Оборудования, а именно в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания опытной эксплуатации или досрочного расторжения настоящего Соглашения в рабочем (исправном) состоянии, с учетом нормального износа по Акту приема-передачи Оборудования.

- Выполнить пуско-наладочные работы по вводу Оборудования в опытную эксплуатацию.

- Исполнитель обязуется:

- Предоставить Заказчику место установки Оборудования в сети АО «ЕЭСК».

- Назначить ответственного сотрудника за проведение опытной эксплуатации Оборудования.

- Перед подписанием Акта приема-передачи Оборудования проверить его исправность и комплектность.

- Без согласования с Заказчиком не вносить изменений в конструкцию установленного Оборудования.

- Эксплуатировать Оборудование в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации в течение всего срока оказания услуг.

- Производить визуальный контроль работы Оборудования совместно с представителями Заказчика не реже чем один раз в три месяца, конкретное время проведения визуального контроля Стороны согласовывается дополнительно.

- Сообщить Заказчику обо всех неисправностях в работе Оборудования в течение суток с момента выявления таких неисправностей;

- Обеспечивать доступ на объект сотрудников Заказчика для выявления причин неисправностей и восстановления работы Оборудования;

- Нести ответственность за сохранность Оборудования, в случае порчи Оборудования по вине Исполнителя во время действия настоящего соглашения выплатить Заказчику стоимость поврежденного Оборудования на основании письменного требования Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

- Представить Заказчику заключение о результатах опытной эксплуатации по форме Приложения №3 к данному соглашению в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении срока опытной эксплуатации Оборудования.

- Заказчик вправе:

2.3.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение до истечения срока опытной эксплуатации путем направления письменного уведомления в адрес АО «ЕЭСК» за 5 (пять) рабочих дней до даты планируемого расторжения в случае нарушения АО «ЕЭСК» своих обязательств по п.п. 2.2.1. - 2.2.10. настоящего соглашения.

- Исполнитель вправе:

- До истечения срока опытной эксплуатации вернуть Оборудование Заказчику, письменно уведомив Заказчика о подобном намерении за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого возврата Оборудования. Возврат Оборудования осуществляется на основании обоснованного заключения от эксплуатирующей службы Исполнителя.

- С согласия Заказчика продлить срок опытной эксплуатации оборудования путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

- С согласия Заказчика сократить срок опытной эксплуатации по результатам положительной работы и на основании заключения от эксплуатирующей службы Исполнителя.

- По результатам опытной эксплуатации определить возможность включения тестируемого Оборудования в «Перечень оборудования и материалов, имеющих положительный опыт эксплуатации в сетях АО «ЕЭСК».

- Цена соглашения. Порядок расчетов

- Стоимость услуг по проведению опытной эксплуатации определена Протоколом согласования цены услуг (Приложение № 2 к настоящему соглашению) и составляет 14 161 (Четырнадцать тысяч сто шестдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 160 (Две тысячи сто шестдесят) рублей 00 копеек.

- Заказчик производит расчет с Исполнителем на основании выставленного счета в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №4), представления Исполнителем заключения о результатах опытной эксплуатации по форме Приложения № 3, счета-фактуры, возврата демонтированного оборудования Заказчику по акту приема-передачи Оборудования.

- Расчеты в рамках данного соглашения производятся денежными средствами путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, при этом сторонами может быть согласована иная форма расчетов, не запрещенная действующим законодательством.

- Цена оказанных услуг может быть изменена по письменному соглашению сторон в случае обоснованного изменения затрат Исполнителя на оказание услуг и подписанного сторонами Дополнительного соглашения.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством РФ.

  - Стороны не несут ответственность за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

  - В случае неурегулирования споров между сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, стороны будут разрешать в претензионном порядке.

Срок ответа на претензию ‒ 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии стороной. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

  - Вся информация, полученная сторонами в процессе опытной эксплуатации, является конфиденциальной, за разглашение конфиденциальной информации стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

  - Исполнитель отвечает за эксплуатацию оборудования согласно инструкции по эксплуатации. В случае выхода из строя оборудования по вине Исполнителя, в том числе, если оно использовалось не в соответствии с настоящим Соглашением или с назначением оборудования, Исполнитель возмещает стоимость затрат на его ремонт согласно калькуляции, предоставленной заводом-изготовителем, а также затраты на монтаж, демонтаж, транспортные расходы. В случае утраты оборудования Исполнитель возмещает Заказчику полную стоимость оборудования.

- Срок действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех предусмотренных в нем обязательств.

5.2. Любые Дополнения или Приложения к настоящему Соглашению действительны только после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Заказчику известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

5.4. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса, Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и Антикоррупционной политикой АО «ЕЭСК» (представленных в разделе «Регламентирующие документы» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.eesk.ru/Raskritie_informacii/actioners/Reglamentirujushhie_dokumenti/2/),  полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и Антикоррупционной политики АО «ЕЭСК», обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему соглашению, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

5.5. При исполнении своих обязательств по настоящему соглашению стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя).

5.6. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1.-3. Антикоррупционной оговорки, указанная сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления сторона имеет право приостановить исполнение настоящего соглашения до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1., 2. Антикоррупционной оговорки любой из сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5.7.  В случае нарушения одной из сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1., 2. Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3. Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Исполнитель имеет право расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто настоящее соглашение, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

5.8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

5.9. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются:

- Приложение 1 Комплектность оборудования;

- Приложение 2 Протокол согласования цены услуг;

- Приложение 3 Заключение о результатах опытно-промышленной эксплуатации (образец);

- Приложение 4 Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- Приложение 5 Акт приема-передачи оборудования;

- Приложение 6 Перечень сопроводительной документации.

| ООО «Прософт-Системы» | АО «ЕЭСК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а Почтовый адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а ИНН/КПП 6660149600/665801001 р/с 40702810300080010546 в ЕФ №2 ПАО «БИНБАНК» г. Екатеринбург к/с 30101810865770000416 БИК 046577416 ОГРН: 1026604959347 ОКПО: 55181848 ОКВЭД: 27.12; 62.01; 46.69.5; 33.13 Тел.: (343) 356-51-11 | Юр. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1 ИНН/КПП 6658139683/665801001 Р/счет № 40702810900261002095 в Филиале АО «Газпромбанк» в г. Екатеринбург БИК 046577411 Корреспондентский счет № 30101810365770000411 |
| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |

Приложение № 1 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

Комплектность оборудования

| № | Наименование | Количество | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Отрадная |  |  |  |
| 1 | Контроллер ARIS 2203 A2-B2-M6, ООО Прософт-Системы» | 4 |  |
| 2 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-125-5Р5-150/5 У2 5 ВА, ОАО СЗТТ | 4 |  |
| 3 | Выключатель автоматический 2П, 4А, хар.K, S282 UC K4, GHS2820164R0337, АВВ | 4 |  |
| 4 | Антенна AN-GSM-06-SMAm-STRAIGHT-3000-MGN | 4 |  |
| ТП-4088 |  |  |  |
| 5 | Контроллер ARIS 2205 A2-B2-D2-M6-Р1 ООО Прософт-Системы | 1 |  |
| 6 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-125-5Р5-150/5 У2 5 ВА ОАО СЗТТ | 1 |  |
| 7 | Преобразователь напряжения сигнальный ПНС-01 УХЛ3.1, ООО "Терма-Энерго" | 1 |  |
| 8 | Электрод связи ИОЭЛ 10-8-127-12, ООО "Терма-Энерго" | 3 |  |
| 9 | Катушка Роговского PACT RCP-D95-4М, 2904890, Phoenix Contact | 4 |  |
| 10 | Выключатель автоматический 2П, 4А, хар.K, S282 UC K4, GHS2820164R0337, АВВ | 3 |  |
| 11 | Антенна AN-GSM-06-SMAm-STRAIGHT-3000-MGN | 1 |  |

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

### Протокол согласования цены услуг

г. Екатеринбург	«___» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора департамента автоматизации энергосистем Тюкова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности №9С от 09.01.2018, с одной стороны, и Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. управляющего директора - главного инженера Померанца Дмитрия Ильича, действующего на основании доверенности от 18 ноября 2017г. за № 119/5-13, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о размере цены услуг в сумме 14 161 (Четырнадцать тысяч сто шестдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 160 (Две тысячи сто шестдесят) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол является неотъемлемой частью соглашения.

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 3 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

Заключение

о результатах опытно-промышленной эксплуатации (далее опытной эксплуатации) указателей токов короткого/однофазного замыкания на базе контроллеров ARIS производства ООО «Прософт-Системы» в комплекте с первичными преобразователями тока и напряжения в Акционерном Обществе «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК») по соглашению №__________________ от «_____» ____________ 2018 г.

«____» ___________ 2018 г, в АО «ЕЭСК», в ячейке №5 КСО 272 на ТП 4088, в ячейках №№ 13, 22, 25, 52 были введены в опытную эксплуатацию указатели токов короткого/однофазного замыкания на базе контроллеров ARIS производства ООО «Прософт-Системы» в комплекте с первичными преобразователями тока и напряжения (далее Оборудование), приведенными в приложении №1 настоящего соглашения. В результате эксплуатации Оборудования в течение _________________, сделаны следующие выводы:

1.   Общие технические и эксплуатационные показатели:

1.1. Технология монтажа оборудования и проведение пуско-наладочных работ (уровень сложности, сроки проводимых работ, необходимость в дополнительном оборудовании для монтажа, сложность подготовки персонала к работам);

1.2.  Надежность при эксплуатации Оборудования (наличие сбоев в работе, время, затрачиваемое на их устранение);

1.3.  Эксплуатация Оборудования (уровень сложности, особенности обслуживания, удобство при эксплуатации, сложность подготовки персонала к работе с Оборудованием);

2.   Экономический эффект от внедрения Оборудования:

2.1. Уровень снижения затрат на техническое обслуживание оборудования(не требуется проведение периодических плановых текущих, средних, капитальных ремонтов в течение всего срока службы- не менее 30 лет;

2.2.  Уровень экономии электроэнергии при эксплуатации оборудования;

2.3. Дополнительные факты экономии от внедрения Оборудования (снижение количества персонала для  проведения профилактики оборудования).

И.о. управляющего директора –

главный инженер АО «ЕЭСК»     			________________ Д.И. Померанец

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 4 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

АКТ

Сдачи-приемки оказанных услуг

Настоящий акт составлен «____» __________2018 г. В том, что Исполнитель Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК») по соглашению с Заказчиком Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») оказал в полном объеме услуги по опытной эксплуатации и представил Заключение о результатах опытно-промышленной эксплуатации (диагностики) Оборудования: указателей токов короткого замыкания (далее – УТКЗ) на базе контроллера ARIS производства ООО «Прософт-Системы».

на сумму _____________________________________________________________________, в том числе НДС 18% - _________________________________________________________

по Соглашению № _______________ от «____» __________2018 г.

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора - главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

АКТ

Сдачи-приемки оказанных услуг

Настоящий акт составлен «____» __________2018 г. В том, что Исполнитель Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК») по соглашению с Заказчиком Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») оказал в полном объеме услуги по опытной эксплуатации и представил Заключение о результатах опытно-промышленной эксплуатации (диагностики) Оборудования: указателей токов короткого замыкания (далее – УТКЗ) на базе контроллера ARIS производства ООО «Прософт-Системы» с первичными преобразователями тока и напряжения, приведенными в приложении №1 настоящего соглашения.

на сумму _____________________________________________________________________, в том числе НДС 18% - _________________________________________________________

по Соглашению № _______________ от «____» __________2018 г.

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 5 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

АКТ

Приема-передачи оборудования

«___» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента автоматизации энергосистем Тюкова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности №9С от 09.01.2018, с одной стороны, и Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. управляющего директора - главного инженера Померанца Дмитрия Ильича, действующего на основании доверенности от 18 ноября 2017г. за № 119/5-13, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи Оборудования на срок оказания услуг по Соглашению № ______________ от «____» ______________2018 г.:

Заказчик передает, а Исполнитель принимает оборудование в следующем составе:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер ARIS 2203 A2-B2-M6, ООО Прософт-Системы | шт. | 4 |
| 2 | Контроллер ARIS 2205 A2-B2-D2-M6-Р1 ООО Прософт-Системы | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-125-5Р5-150/5 У2 5 ВА, ОАО СЗТТ | шт. | 5 |
| 4 | Преобразователь напряжения сигнальный ПНС-01 УХЛ3.1, ООО "Терма-Энерго" | шт. | 1 |
| 5 | Электрод связи ИОЭЛ 10-8-127-12, ООО "Терма-Энерго" | шт. | 3 |
| 6 | Катушка Роговского PACT RCP-D95-4М, 2904890, Phoenix Contact | шт. | 4 |
| 7 | Автоматич. выключатель 2-полюсный S282 UC К4 4А (K) 6kA, GHS2820164R0337 | шт. | 7 |
| 8 | Антенна AN-GSM-06-SMAm-STRAIGHT-3000-MGN | шт. | 5 |

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Провод монтажный ПУГВ 1х4 | м. | 90 |
| 10 | Din-рейка с перфорацией (1м.), 500602, Klemsan | шт. | 2 |
| 11 | Клемма измерительная, WK6 TK/35, 56.106.0553.0, Wieland | шт. | 14 |
| 12 | Хомут-стяжка 3х300 мм, нейлон (10 шт.) | уп. | 1 |

| Оборудование сдал: Должность ________________ (И.О. Фамилия) (м.п.) | Оборудование принял: Должность ________________ (И.О. Фамилия) (м.п.) |
| --- | --- |

| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) | И.о. управляющего директора – главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |
| --- | --- |

Приложение № 6 к соглашению

№18-41635 от «03» сентября 2018г.

Перечень сопроводительной документации

«___» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченнной ответственностью «Прософт-Системы» (ООО «Прософт-Системы») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента автоматизации энергосистем Тюкова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности  №9С от 09.01.2018, с одной стороны, и Акционерное Общество «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. управляющего директора - главного инженера Померанца Дмитрия Ильича, действующего на основании доверенности от 18 ноября 2017г. за № 119/5-13, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили перечень сопроводительной документации на выполнение работ по установке оборудования в электрической сети АО «ЕЭСК», передаваемой Заказчиком Исполнителю в рамках оказания услуг по Соглашению № ______________ от «____» ______________2018 г.:

Заказчик передает, а Исполнитель принимает оборудование в следующем составе:

| № |  | Наименование |  |  | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплект рабочих чертежей на установку в опытную эксплуатацию контроллера ARIS с функцией индикации токов междуфазного/однофазного замыкания 55181848.423286.379-РД |  |  | шт. | 1 |  |
| 2 |  | Комплект рабочих чертежей на установку в опытную эксплуатацию контроллера ARIS с функцией индикации токов междуфазного/однофазного замыкания 55181848.423286.379-ПЗ |  |  | шт. | 1 |  |
| 3 |  | Контроллеры электрического присоединения ARIS-22XX. Руководство по эксплуатации. ПБКМ.424359.019 РЭ |  |  | шт. | 1 |  |
| Документацию сдал: Должность ________________ (И.О. Фамилия) (м.п.) |  | Документацию принял: Должность ________________ (И.О. Фамилия) (м.п.) |  |  |  |
| Директор департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы» ________________ С.М. Тюков (м.п.) |  |  | И.о. управляющего директора - главный инженер АО «ЕЭСК» ________________ Д.И. Померанец (м.п.) |  |  |  |